武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告

项目名称：       八叠山公墓管理项目

项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处

区财政局主管业务科室：     行财科

评价机构：  武汉真道会计师事务有限公司

2018年5月

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年八叠山公墓管理项目绩效评价报告

- 项目基本情况

（一）项目概况

八叠山生态园位于豹澥街潜力村、上刘村、鲍家村境内，占地约352亩。目前已建墓穴22.4万余座，已安葬17.62万余座坟墓，预留4.8万余座。八叠山生态园是2002年为发展村级经济，原江夏区豹澥镇政府及潜力村招商引资，将武昌区姚家岭村、洪山区卓刀泉村、幸福村、东湖高新区关山村等急需外迁的坟墓迁入八叠山，建公墓3.5万座。2006年由于东湖高新区关东街的开发建设，管委会开始在八叠山建设公墓性还建公墓一期5.5万座。随后佛祖岭、豹澥、左岭、九峰托管，为了满足建设需要，2009年开始二期和三期建设，共建墓穴13万余座。2007年东湖新技术开发区管委会领导召集社发局等职能单位和豹澥街商议成立八叠山公墓管理处，负责公墓的日常运行。

2017年八叠山公墓管理项目实际支出200万元，项目和资金都严格按照财政预算项目和预算资金执行。

（二）项目预算绩效目标

项目总目标：服务优质化、管理现代化，紧扣“以民为本，为民解困”的工作宗旨，重点发挥八叠山生态陵园的职能作用，为构建和谐社会做贡献。

具体绩效目标分解如下：

- 产出目标

数量指标：挡土墙维修工程47.18万元、水沟及盖板维修工程11.32万元、台阶及走道维修维修工程6.35万元、绿化苗木养护16.34万元；质量指标：资金使用合规率98%、森林防火、消防工作的完成率95%；时效指标：2017年年内完成上述工作；成本指标：实际经费支出小于年初申报金额。

- 效果目标

经济效益：减轻农村集体经济负担；社会效益：科学利用土地，促进社会发展；环境效益：保护生态环境；可持续影响：破除封建迷信，加强墓群保护管理；服务对象满意度：辖区服务对象满意度100%。

- 项目绩效分析

- 项目管理情况

1.业务管理情况

随着人口老龄化不断加重，导致死亡人口数量迅速增加，使得可用土地面积和人均绿地减少，因此实施生态园林公墓建设和管理已迫在眉睫。豹澥街道办事处根据武汉东湖新技术开发区管委会专题会议纪要2007（61）号精神成立八叠山公墓管理处对八叠山生态园进行管理，负责生态园的日常维护、管理、服务等工作。项目立项依据充分，资料齐全。

八叠山公墓管理处对八叠山生态园实施动态管理，采取定期查看与随机抽查相结合的方式对生态园进行全方位的检查，发现问题及时上报，妥善解决。尤其是清明节期间，祭扫人流量大，加上燃放烟花爆竹导致园区安全隐患较大，为保证清明节祭扫活动安全顺利进行，管理处积极协调相关部门并组织人员对生态园区进行全天候巡查，杜绝安全隐患，并且现场负责人每天向街道领导汇报当天工作情况。

园区日常维护、维修工作多采用外包方式进行，在施工期间管理处派会定期或不定期的抽查工程进度，发现问题现场及时整改。工程完工后管理处与施工单位一同验收，在验收期间会将相关合同、文件、照片等资料归档，待验收合格后请示付款。

- 财务管理情况

八叠山公墓管理项目财政预算资金200万元，截止2017年12月31日财政资金实际到位200万元，项目实际使用资金200万元。经费支出严格执行《豹澥街道办事处财务管理办法》的规定，按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。

- 项目预算目标的完成情况

- 产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 挡土墙维修工程 | 目标值：47.18万元 | 挡土墙维修工程实际花费47.18万元。完成100% |
|  | 水沟及盖板维修工程 | 目标值：11.32万元 | 水沟及盖板维修工程实际花费11.32万元。完成100% |
|  | 台阶及走道维修维修工程 | 目标值：6.35万元 | 台阶及走道维修维修工程实际花费6.35万元。完成100% |
|  | 除草及灌木砍伐 | 目标值：29.91万元 | 除草及灌木砍伐实际花费29.91万元。完成100% |
|  | 绿化苗木养护 | 目标值：16.34万元 | 绿化苗木养护实际花费16.34万元。完成100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 目标值：98% | 资金使用100%按照相关规定执行 |
|  | 森林防火、消防工作的完成率 | 目标值：95% | 森林防火、消防工作100%完成。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成此项工作 | 目标值：100% | 在2017年内圆满了八叠山公墓管理工作。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于年初申报金额 | 预算金额200万元，实际发生金额200万元，未节约也未超支 |

数量指标、质量指标和时效指标完成。

成本指标未完成，预算金额200万元，实际发生金额200万元，未完成“实际经费支出小于年初申报金额”的目标，主要是因为八叠山公墓管理涉及的任务繁多，工作量大，加上经费有限，所以实际发生金额和预算金额一致，未节约也未超支。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 减轻农村集体经济负担 | 目标值：优良 | 减轻了农村集体经济负担。完成：优 |
| 社会效益 | 科学利用土地，促进社会发展 | 目标值：优良 | 通过公墓建设，引导群众破除私墓，科学利用了土地，促进了社会发展。完成：优 |
| 环境效益 | 保护生态环境 | 目标值：优良 | 由政府部门对公墓进行统一管理，对八叠山公墓内的基础设施进行完善，通过挡土墙维修工程、除草及灌木砍伐、绿化苗木养护等工作的开展保护了生态环境。完成：优 |
| 可持续发展影响 | 破除封建迷信，加强墓群保护管理 | 目标值：优良 | 加强了墓群保护管理，引导群众摒弃私墓，对破除封建迷信具有重要意义。完成：优 |
| 服务对象满意度 | 辖区服务对象满意度（%） | 目标值：100% | 在八叠山公墓管理上紧扣“以民为本，为民解困”的工作宗旨，重点发挥八叠山生态陵园的职能作用，通过一系列基础设施的建设与完善保证重大节日群众祭祖扫墓的安全有序进行，群众满意度为100% |

经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

- 自评结论

- 自评结论

武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年八叠山公墓管理项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。

经综合分析本项目评分得分为85分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 16.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 19.00 |  |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 50.00 |  |
| 合计 |  | 100.00 | 85.00 |  |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

（1）八叠山公墓管理处难以履职到位。虽然豹澥街道办事处根据武汉东湖新技术开发区管委会专题会议纪要2007（61）号精神成立八叠山公墓管理处对八叠山生态园进行管理，但组织部门一直未下文承认，也未明确具体权责，属长期存在并履职的非正式机构，造成有职无权、有事无钱的情况，不利于园区的规范管理。

（2）基础设施不完善，园区存在重大安全隐患。整个园区除南侧有部门简易铁丝拦网外，其他部分均无围墙。园区无自来水及消防管网设施、无监控设施、无查询设施、公厕严重不足。

（3）后期工程手续不完善。三期工程无立项手续，造成已完工的工程无资金来源，无法进行跟踪审计、无法竣工验收也无法结算，存在较大的不稳定因素。

（4）部分数量指标设定的科学性和完善性有待进一步加强，如：以实际支出金额代替应完成的工作量作为绩效目标、经济效益指标与本项目实际并无太大关联。

3.改进措施

（1）建议由区社发局研究解决方案，实行区直管，并探索走市场化道路，引入专业团队提高服务管理质量。

（2）建议加大预算投入，完善园区的基础设施，减少安全隐患。

（3）建议相关单位尽快完善三期的立项、图审、竣工验收、跟踪审计等手续，并及时结算费用，消除不稳定因素。

（4）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。