武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告

项目名称：       信息化建设项目

项目单位： 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局

区财政局主管业务科室： 东湖高新区财政局行财科

评价机构：  湖北中信会计师事务有限责任公司

2018年06月

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

信息化建设项目系武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称“高新分局”）提高街头见警率、信息化支撑破案率、接警速度大幅提升、警务资源的利用率、信息化管理水平的财政预算项目。

该项目立项依据为《湖北公安发展“十三五”规划（2016-2020年）》（鄂公发【2016】9号）、《武汉市公安事业发展“十三五”规划》有关的信息化建设任务，以及落实省委政法委关于政法信息化建设“1234”工程的总体部署，武汉市公安“警务上云端、数据出智慧”，实现警务信息化提档升级的总体要求。

信息化建设项目的内容：分局、服务站网络系统维护、升级和分局8个无线基站维护及电费支出等，具体如下：

1、分局网络系统维护费用35万元；

2、72个警务室、4个综合服务站网络运维费25万元；

3、分局网络终端设备升级等费用15万元；

4、分局8个无线基站维护费用含电费16万元；

5、计算机保密安全技术防范系统建设费122万元；

6、出入境语言服务平台建设费84万元；

7、视频工作站终端建设51.6万元；

8、视侦快采单兵设备158.4万元；

9、刑侦现场勘查设备15套（含DNA采集）45万元。

该项目支出总预算金额为552万元，且在当期已全部使用完毕。

（二）项目预算绩效目标：

1、产出指标

（1）产出数量

a、维护分局网络系统个数                   12个

b、维护警务室、综合服务站网络个数         76个

c、分局网络终端设备升级个数                10个

d、维护无线基站个数                        8个

e、购置计算机保密安全技术防范系统套数       1套

f、建设出入境语言服务平台个数               1个

g、购买视频工作站终端套数                   43套

h、购置视侦快采单兵设备套数                 28套

i、购买刑侦现场勘查设备套数                 15套

j、网络巡查次数                             24次

（2）质量指标

a、采购设备质量达标率                       100%

b、网络故障修复率                          100%

（3）时效指标

a、故障响应时间                            2小时之内到达

b、故障排除修复时间                        8小时内恢复

c、采购及时完成率                         100%

（4）成本指标

成本控制率                              执行预算率≦100%

2、效益指标

（1）社会效益指标

a街头见警增长率                          10%

b信息化支撑破案增长率                    15%

（2）设备使用部门或人员满意率

设备使用部门或人员满意率                     98%

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

（1）项目基础资料是否齐备

信息化项目的实施由需求单位提供需求报告，经分局信息化专班确认，如果项目技术参数复杂时，由需求单位委托招代理公司聘请专家对项目进行论证，对项目的可操作性，可行性、必要性出具专业的论证报告，然后按照招标采购的流程进行采购，资料齐全。

（2）项目质量控制采取的措施；

在信息化项目的实施过程中，会聘请分局信息化专班的同志全程参与把关，必要的时候，会聘请上级对口业务部门予以指导，确确保项目落到实处。

（3）项目验收情况

对于信息化项目的验收，采购按照分局招标采购流程组织纪委、分局信息化专班，必要时聘请第三方专业技术人员起参与验收，确保项目能够落地实施。

2、财务管理情况

项目支出预算安排552万元、实际资金到位504万元，实际使用504万元，均用于本项目支出。

(二) 项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

（1）产出数量

a、维护分局网络系统个数12个，完成率 100%

b、维护警务室、综合服务站网络个数76个，完成率 100%

c、分局网络终端设备升级个数10个，完成率 100%

d、维护无线基站个数8个，完成率 100%

e 、购置计算机保密安全技术防范系统套数1套，完成率 100%

f、建设出入境语言服务平台个数1个，完成率 100%

g、购买视频工作站终端套数46套，完成率106.98%

h、购置视侦快采单兵设备套数28套，完成率 100%

i、购买刑侦现场勘查设备套数15套，完成率 100%

j、网络巡查次数30次，完成率 125%。

（2）质量指标

a、采购设备质量达标率100%

b、网络故障修复率100%

（3）时效指标

a、故障响应时间2小时之内到达，完成率100%

b、故障排除修复时间8小时内恢复，完成率100%

c、采购及时完成率100%，完成率100%

（4）成本指标

预算执行率91.3%，成本节约率8.7%。

2、效果目标

随着互联网的迅猛发展，同时也使传统的公安工作面临了前所未有的机遇和挑战，加之警力的严重不足间题，决定了公安工作必须探索实践低投入高产出，省力、省钱又省时的办法，从而节省大量的人力、物力、财力，极大的增强警务效能。2017年，分局立足实际，成立了视频侦查大队、网安情报专业队伍，形成了“四侦一化”信息化合成作战、专业打职业的工作模式，破案平均时间从10天缩短到3天，尤其是建立视侦大队、视频工作室等专业信息化队伍后，在信息化导侦的侦査模式下，破小案、破系列案的能力大幅度提升，街头见警增长率10%，信息化支撑破案增长率20%，设备使用部门或人员满意率100%，人民群众安全感显著提升。

三、自评结论

（－）自评结论

2017年，高新分局聚焦科技引领，创新发展，信息化条件下智慧警务品牌效应明显。

一是探索“物联网＋社区警务”新模式，成功打造光谷理想城智慧“平安小区”特色品牌，小区居民安全感、满意度大幅提升。《人民公安报》、《湖北日报》、《长江日报》等新闻媒体大篇幅报道，在全国形成品牌效应。

二是自主研发了在全国处于领先地位的“出入境办证预受理系统”，平均办证时间从60分钟缩短至10分钟，打造了条办证速度最快、办证流程最简、办证服务最优的绿色通道。

三是运用“互联网＋”思维，成功研发全新智能化便民服务平台－“光谷落户直通车”，有力服务了“百万大学生落户”新政，打造了招才引智“光谷速度”，大学生落实效率提高47％，办理落户时间从每人40分钟缩短至20分钟以内。

本项目综合考评得分为99分，评价等次确定为优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

针对警力严重不足，新形势下警务的新挑战，分局领导不等不靠，主动作为，因地制宜，积极与辖区高科技产业开展警企共建，将企业的高、新、尖技术转换为实际成果，服务于公安工作，同时为促进企业的良好发展，化被动警务为主动警务，化繁为简，提升警务效能。

存在的问题：各职能部门对信息化项目的预算评估不够全面，导致在执行预算的时候，经费的使用节点衔接不够好。

改进措施：在下步进行预算的工程中，提醒各单位在申报预算时，立足实际，开展论证，确保项目的科学性和可操作性，最大限度的用好财政预算。

附件：绩效评价评分表