武汉东湖综合保税区建设管理办公室

园区管理专项项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项

武汉东湖综合保税区一期自封关运行以来，园区发展建设得到东湖高新区管委会的大力支持，招商引资工资成效显著，2017年保税区二期即将投入使用，安排园区管理专项资金补贴600万元，具体项目情况如下：

（1）园区主干道路灯运行及维护60万元。

根据城市道路管理要求，园区在主干道均设置路灯，园区一期共计436盏路灯已经投入使用，2017年安排电费及维护费60万元。

（2）园区道路清扫保洁443.66万元。

2015年12月23日，根据武汉东湖新技术开发区政府采购计划下达函的要求，对武汉东湖综合保税区一期道路保洁服务政府采购项目实施公开招投标。根据三家中标单位合同期内道路清扫保洁考核情况及有关规定，按照原费用标准与三家单位续签一年道路清扫保洁合同。因此，2017年安排一期道路清扫保洁费用136.77万元，安排二期道路清扫保洁费用306.89万元。

（3）园区绿化养护96.34万元

武汉东湖综合保税区一期各道路绿化保质期已相继到期，绿化面积共计124,320.42平方米，2017年安排绿化养护费用96.34万元。

2、项目完成情况

截止2017年12月31日，完成园区主干道路灯运行及维护，支付55.30万元；完成园区一期道路清扫保洁工作，支付135.44万元；由于2017年园区二期未封关，未进行园区二期道路清扫保洁工作，未发生相关支出；完成园区绿化养护工作，支付22.35万元。

除园区二期道路清扫保洁工作外，项目其他工作已基本达成，产生了较好的社会效益及可持续影响，社会公众满意度较高，投诉率较低。

（二）项目预算绩效目标

1．产出目标

（1）数量指标

1）数量指标1：一期道路清扫保洁，支付费用136.77万元。

2）数量指标2：二期道路清扫保洁，支付费用306.89万元。

3）数量指标3：一期路灯维护，支付费用60.00万元。

4）数量指标4：园区绿化养护，支付费用96.34万元。

（2）质量指标：园区企业对当前工作生活环境的满意度95%。

（3）时效指标：项目完成及时性达到100.00%

2．效果目标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标）

（1）经济效益指标：不适用经济效益指标。

（2）社会效益指标：提升园区服务质量。

（3）可持续影响指标: 建立长效机制，确保可持续影响

（4）社会公众或服务对象满意度指标：工作及服务质量投诉率为5%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

（1）项目基础资料齐备

该项目的基础资料基本齐全，主要有预算申报材料及预算批复、决算编制说明及批复、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据，以上资料由会计人员负责保管存档，项目的调研资料、签报、花名册及人员资料、总结报告、合同文本等均由综合处专人负责保管存档，根据法律法规分别采用不同的归档年限归档。

（2）项目质量控制较为严格

园区管理专项工作具体由综合处专人负责，主要的工作职责有：组成园区管理专项工作小组，进行前期调研后根据实际情况制定人员安排，对人员进行布点安排，负责合同的接洽和签订；制定有关规则制度，明确各人员工作职责及任务，制定岗位分工清单，对园区管理人员进行考核奖惩。资金支付需按照单位财务管理制度、资金管理规定，严格按照合同执行，请款付款及对项目进行验收监督审查，对有关工作总结汇报，做好档案的归档保管。项目的实施基本按照相关制度和岗位工作职责进行，制度执行性良好。

（3）项目验收

项目执行部门组织了专业的验收组，通过采取“听、查、看、访”的方法，对2017年度“园区管理专项”项目进行了检查验收和绩效评价。项目验收组一致认为，武汉东湖新技术开发区综合保税区建设管理办公室在2017年度“园区管理专项”项目实施中，严格贯彻国家的相关政策、制度，较好的完成了上级下达的各项任务，项目质量合格；项目管理较为规范，效益比较显著。

2．财务管理情况

“园区管理专项”项目根据有关指示精神，分阶段制定了中长期规划，因此，本项目决策依据合理。项目的决策过程实行部门预算管理制，部门预算编制流程为：①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报区政府-⑥上报区委-⑦区人大审查-⑧批复预算。

通过面访、案卷研究、查阅财务凭证，项目实施单位制定了财务管理制度，对于项目资金管理有明确规定，对资金使用的报销程序也有明确规定，财务制度和资金审核程序健全，且在实际实施过程基本得到有效执行。

通过查阅财务凭证，项目实施单位资金支出合规，抽查凭证及其后附报销单、服务合同、发票、支付凭证等，附件完整，有相关人员签字审批，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。

（1）项目支出预算安排情况

“园区管理专项”项目支出预算安排600万元，其中：

1）园区主干道路灯运行及维护60万元。

根据城市道路管理要求，园区在主干道均设置路灯，园区一期共计436盏路灯已经投入使用，2017年安排电费及维护费60万元。

2）园区道路清扫保洁443.66万元。

2015年12月23日，根据武汉东湖新技术开发区政府采购计划下达函的要求，对武汉东湖综合保税区一期道路保洁服务政府采购项目实施公开招投标。根据三家中标单位合同期内道路清扫保洁考核情况及有关规定，按照原费用标准与三家单位续签一年道路清扫保洁合同。因此，2017年安排一期道路清扫保洁费用136.77万元，安排二期道路清扫保洁费用306.89万元。

3）园区绿化养护96.34万元

武汉东湖综合保税区一期各道路绿化保质期已相继到期，绿化面积共计124,320.42平方米，2017年安排绿化养护费用96.34万元。

（2）项目实际资金到位情况

“园区管理专项”项目实际资金到位213.09万元，其中：一期道路清扫保洁135.44万元，二期道路清扫保洁0万元，一期路灯维护55.30万元，园区绿化养护22.35万元。

（3）项目实际支出情况

“园区管理专项”项目实际支出213.09万元，其中：一期道路清扫保洁135.44万元，二期道路清扫保洁0万元，一期路灯维护55.30万元，园区绿化养护22.35万元。

（4）项目实际与预算的差异

项目实际与预算的差异明细表

| 项 目 | 项目预算（万元） | 项目实际（万元） | 差异 （万元） | 执行率 | 差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期道路清扫保洁 | 136.77 | 135.44 | -1.33 | 99.03% |  |
| 二期道路清扫保洁 | 306.89 | - | -306.89 | 0.00% | 二期在17年未封关，故未支出 |
| 一期路灯维护 | 60.00 | 55.30 | -4.70 | 92.17% | 公共照明费用41.73万元，路灯维修13.57万元 |
| 园区绿化养护 | 96.34 | 22.35 | -73.99 | 23.20% | 8月份招标开始，只付了四季度的金额 |
| 合计 | 600.00 | 213.09 | -386.91 | 35.52% |  |

据上表可以看出，项目实际支出较预算低386.91万元，其主要原因为园区二期在17年尚未封关，二期道路清扫保洁未支付。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

依据年初“园区管理专项”《项目绩效目标编制说明》，结合2017年度项目实际实施情况，对部分绩效指标做出相应的调整，以期更准确、更有效地反映本项目的绩效情况，具体情况如下表《项目预算绩效评价表》。

表：项目预算绩效评价表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 实际情况（实现值） | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，但设立的指标较为粗略，部分难以有效体现项目效果。 | 4 |
|  | 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额600.00万元与预算申报金额600.00万元一致，实际支出资金213.09万元，资金到位率35.52%。 | 0 |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付项目资金，资金到位及时率72.70% | 3 |
| 投入指标得分小计 |  |  |  |  | 12 |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 项目执行部门建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行，并由综保办建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支撑项目顺利实施，项目资料基本齐备。 | 5 |
|  |  | 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 |  | 4 |
|  | 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，尤其对各项经费的开支明确了授权和审核、签批流程，每项支出均有迹可循。 会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 5 |
|  |  | 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 |  | 4 |
| 过程指标得分小计 |  |  |  |  | 18 |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 一期道路清扫保洁（5分） | 一期道路清扫保洁，支付费用136.77万元 | 一期道路清扫保洁工作完成，支付费用135.44万元 | 5 |
|  |  | 二期道路清扫保洁（5分） | 二期道路清扫保洁，支付费用306.89万元 | 二期未封关，工作未完成 | 0 |
|  |  | 一期路灯维护（2.5分） | 一期路灯维护，支付费用60.00万元 | 路灯维护工作基本完成，支付费用55.30万元 | 2 |
|  |  | 园区绿化养护（2.5分） | 园区绿化养护，支付费用96.34万元 | 园区绿化养护工作基本完成，支付费用22.35万元 | 2 |
|  | 质量指标（10分） | 园区企业对当前园区工作生活环境的满意度（10分） | 园区企业对当前工作生活环境的满意度95% | 95.00% | 10 |
|  | 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100.00% | 二期道路清扫保洁工作未完成 | 3 |
| 产出指标得分小计 |  |  |  |  | 22 |
| 四、效果（30分） | 社会效益指标 （10分） | 提升园区企业工作生活质量（10分） | 园区服务质量提高 | 不断加大工作力度，努力改善园区企业工作生活环境 | 9 |
|  | 可持续影响指标(10分) | 可持续影响指标（10分） | 持续发挥作用 | 项目的实施是持续性的，并建立了长效机制，既满足园区当前的需求，又不损害园区后续的发展 | 9 |
|  | 服务对象满意度指标 （10分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 工作及服务质量投诉率为5.00% | 2.00% | 10 |
| 效果指标得分小计 |  |  |  |  | 28 |
| 绩效评价总得分 |  |  |  |  | 80.00 |

根据上表，分析如下：

- 1、产出目标

（1）数量指标

如上表所示，数量指标未完成，主要原因为园区二期封关未完成，园区二期道路保洁清扫工作未开展。

（2）质量指标

园区企业对当前园区工作生活的满意度95.00%。从业务记录及现场抽查情况来看，园区一期道路的保洁清扫工作、园区一期的路灯维护工作及园区绿化养护工作完成质量较高，园区企业反响较好，美誉度高。从访问的园区企业的反馈情况来看，希望园区管理者继续沿袭这一制度的园区企业数量较多，这也侧面印证了园区管理的工作是成功的。

（3）时效指标

由于园区二期未封关，园区二期道路保洁清扫工作未开展，项目完成及时性的指标未达标。

2.效果目标

（1）社会效益指标

项目产生了良好的社会效益，为营造和谐稳定的社会氛围发挥了必要的作用，项目实施者不断加大工作力度，努力改善园区企业工作生活环境，丰富园区企业文化生活，充分满足园区企业日益增长的物质和精神生活需求，园区企业的工作生活质量得到了全面提升。

（2）可持续影响指标

项目的实施是持续性的，并建立了长效机制，既满足园区当前的发展需求，又不损害园区后续的发展。

（3）社会公众或服务对象满意度指标

获得了园区企业的一致好评，园区企业投诉率仅为2.00%，项目完成情况较好。

三、自评结论

（一）自评结论

经上述分析评价，我们认为：

2017年度“园区管理专项”项目立项依据较为充分，必要性突出，预算较清晰。

项目规范操作，程序到位，手续齐全，并实施了较好的管理和监督。

从产出和效果上来看，较好地完成了除二期园区道路清扫保洁工作外的其他项目工作内容，实现了预期效果并取得一致好评。

综上，绩效评价综合得分为80分，评价结果为良。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

（1）制定了切实可行的工作计划和规章制度，对园区管理人员的素质和水平进行了严格把控，不仅要求其形象气质好，还要求其有良好的专业技能，前期的把控不仅使得后期对园区的管理有章可循，而且利于园区管理人员的协调配合，确保园区管理工作的顺利开展。

（2）加快整体建设，营造良好发展环境。

一是强化科学规划引领发展。规划形成《武汉东湖综保区二期实施性规划》《武汉东湖综保区区外物流配套园概念规划及实施性规划》，深化完善《中国（湖北）内陆自由贸易试验区武汉片区综合保税板块战略规划研究》。在超前谋划、科学规划的基础上强力推进信息化建设，着力打造全省领先、全国一流的“智慧园区”项目。

二是全力加快重点项目建设。为加快产业布局，拓展发展空间，大力推进移动终端项目、产业配套园（二期）等工程建设，分别完成投入4.9亿元、2.7亿元。保税光电子产业园、综保区第二卡口产业园、保税区口岸作业区城市货站等项目正在按报建流程推进。截至目前，园区已完成建筑面积53万方，在建面积24万方。

三是着力提升园区整体环境。按照海关总署相关标准，全面建成东湖综保区二期，并顺利通过省政府组织的联合正式验收；配合完成园区供电设施设备检修升级；督促完善办公塔楼运营管理和服务提升；更新园区视频监控系统设施，确保围网及监管安全；对重点区域草坪和行道树增绿增密，金秋菊展扎景“自贸之门”赢得社会广泛赞誉。

2、存在的问题

（1）项目绩效目标设立不够细化。“园区管理专项”项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析。

（2）项目执行过程中，园区二期未封关，造成2017年二期道路清扫保洁预算未执行，实际未进行规范性预算调整，未见规范性调整文件。

3、改进措施

（1）提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。

（2）提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，严格按预算执行，需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。